叶虹江的个人周报

本周完成的工作：

1. 6月29日完成了系统概要设计文档的编写，并提交审查。

2. 6月30日完成了通信接口的本地测试，等待服务器配置完成并测试。

3.7月1日小组讨论，完成了后期编码工作以及其他工作的划分

4.7月2日实现了android客户端的登陆窗口

5.7月3日通信接口遇到问题，需要修改，完成接口修改以及本地测试。

6.7月4日服务器部署完成，通信接口在服务器上测试完成。

总体工作进度与预期的有一定的偏差，后面的工作需要加快进度，争取为项目测试赢得更多的时间。